**Ремонт дороги по ул. Почтовая с. Ботлих,**

**Ботлихского района Республики Дагестан.**

**Информация по состоянию на 08.10.2020 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дата заключения контракта | **-** | 18.07.2020г. |
| Исполнитель работ (подрядная организация) | **-** | ООО «БОТЛИХАГРОПРОМДОРСТРОЙ» Магомаев Магомедрасул Камилович  тел.8 (928) 047 47 25 |
| Площадь асфальтируемого участка (кв. м) | **-** | 980 |
| Стоимость работ (тыс. руб.) | **-** | 671, 5 |
| Дата завершения работ | **-** | 30.11.2020г. |
| Строительная готовность (%) | **-** | 100% |
| Объем освоенных средств (тыс. руб./%) | **-** | 671, 5 /100% |
| Наличие информационного щита | **-** | да |

Приложение: \_\_ фото

**Заместитель**

**главы администрации А. Лабазанов**

Ответственный М. Омаров

Тел. 8928 555 51 71